Администрация Ананьевского сельсовета

Княгининского района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2019 года                                                                         № 124

- Об утверждении муниципальной программы

- Ананьевского сельсовета Княгининского района

- «Развитие благоустройства  территории Ананьевского сельсовета  Княгининского района Нижегородской области

- на 2020-2024 годы»

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств,  руководствуясь  Порядком разработки,   реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Ананьевского сельсовета  Княгининского района Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Ананьевского сельсовета Княгининского района  14.11.2019  № 122,  администрация Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную  программу Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области  «Развитие благоустройства  территории Ананьевского сельсовета  Княгининского района Нижегородской области на 2020-2024 годы», согласно   приложения.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации Княгининского района в разделе Администрация Ананьевского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава администрации

- Ананьевского сельсовета

- Княгининского района:                                                               М.А.Струкалев

- Приложение к постановлению администрации

Ананьевского сельсовета

Княгининского района

Нижегородской области

от 14.11.2019  № 124

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА АНАНЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

АНАНЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ананьевского сельсовета

Княгининского района Нижегородской области

| Наименование Программы | Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2020-2024 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор Программы | Администрации Ананьевского сельсовета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Соисполнители муниципальной программы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» Подпрограмма 2 «Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области» Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной Программы» |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | - Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать комплексный подход. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. - Совершенствование системы организации похоронного дела в Ананьевском сельсовете Княгининского района. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Ананьевского сельсовета; - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; - организация взаимодействия между предприятиями и организациями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - восстановление и реконструкция уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ и памятников погибших воинов; |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы – 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |  | Годы реализации Программы |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципа-льной Программы |
|  |  | 2020 тыс.руб. | 2021 тыс.руб. | 2022 тыс.руб. | 2023 тыс.руб. | 2024 тыс.руб. | Всего, тыс.рублей |
|  | Подпрограмма 1 | 958,3 | 1086,5 | 1093,5 | 1093,5 | 1093,5 | 5325,3 |
|  | Подпрограмма 2 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 |
|  | Подпрограмма 3 | 1410,3 | 1415,8 | 1446,9 | 1446,9 | 1446,9 | 7166,8 |
|  | Итого по муниципальной Программе | 2468,6 | 2522,3 | 2560,4 | 2680,4 | 2680,4 | 12912,1 |
| Индикаторы достижения цели | Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» Индикаторы достижения цели: 1. Количество приобретенных светильников и ламп уличного освещения 2. Количество контейнерных площадок, очищаемых от снега в зимний период 3. Количество обкашиваемых населенных пунктов в летний период - 4. Количество обслуживаемых колодцев Подпрограмма 2 «Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области» Индикаторы достижения цели: 1. Количество обслуживаемых памятников погибшим воинам 2. Количество обслуживаемых кладбищ Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы» Индикаторы достижения цели: - Выполнение в максимальном объёме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и её подпрограммами. |  |  |  |  |  |  |

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать комплексный подход. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Совершенствование системы организации похоронного дела в Ананьевском сельсовете Княгининского района.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания памятников погибшим воинам и кладбищ -  является государственной задачей и предполагает создание особой институционально-функциональной системы, которая с определенной долей условности может быть названа государственно-правовой системой обеспечения безопасности гражданского населения.

Вышеназванные обстоятельства свидетельствуют об актуальности разработки настоящей Программы.

2.2. Цели и задачи Программы

Основными целями и задачами Программы являются:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Ананьевского сельсовета;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- организация взаимодействия между предприятиями и организациями    при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ и памятников погибшим воинам.

2.3.  Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2020-2024   годов  в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол-нения |  | Исполни-тели меропри-ятия | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета сельсовета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории Ананьевского сельсовета |  | 2020-2024 | Админист-рация Ананьевс-кого сельсовета | 721,7 | 839,1 | 872,1 | 872,1 | 872,1 | 4177,1 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов расположенных на территории Ананьевского сельсовета |  | 2020-2024 | Админист-рация Ананьевс-кого сельсовета | 102,3 | 112,5 | 123,8 | 123,8 | 123,8 | 586,2 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Прочие работы по благоустройству территории Ананьевского сельсовета |  | 2020-2024 | Админист-рация Ананьевс-кого сельсовета | 134,3 | 134,9 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 562,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Содержание и ремонт памятников погибшим воинам | 2020-2024 |  | Админист-рация Ананьевс-кого сельсовета | 100 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 180,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Уборка, благоустройство территорий кладбищ | 2020-2024 |  | Админист-рация Ананьевс-кого сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Содержание и обеспечение деятельности аппарата управления | 2020-2024 |  | Админист-рация Ананьевс-кого сельсовета | 1410,3 | 1415,8 | 1446,9 | 1446,9 | 1446,9 | 7166,8 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 2468,6 | 2522,3 | 2560,4 | 2680,4 | 2680,4 | 12912,1 |

2.5. Индикаторы достижения цели Программы

Информация о составе и значениях индикаторов, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах

| № п/п |  | Наименование индикатора/ непосредственного результата |  | Ед. измерения |  | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индикатор 1.1 Количество приобретенных светильников и ламп уличного освещения |  | штук |  |  | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 2 |  | Индикатор 2.2. Количество контейнерных площадок, очищаемых от снега в зимний период |  | штук |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 |  | Индикатор 2.3. Количество обкашиваемых населенных пунктов в летний период |  | штук |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4 |  | Индикатор 1.4. Количество обслуживаемых колодцев |  | штук |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Подпрограмма 2 «Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индикатор 2.1. Количество обслуживаемых памятников погибшим воинам | штук |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 |  | Индикатор 2.2 Количество обслуживаемых кладбищ | штук |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 3.1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и ее подпрограммами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации

Программы за счет средств бюджета Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор соисполнители | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Муниципальная программа | Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2020-2024 годы | Администрация Ананьевского сельсовета | 2468,6 | 2522,3 | 2560,4 | 2680,4 | 2680,4 | 12912,1 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области | Администрация Ананьевского сельсовета | 958,3 | 1086,5 | 1093,5 | 1093,5 | 1093,5 | 5325,3 |
| Подпрограмма 2 | Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области | Администрация Ананьевского сельсовета | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной Программы | Администрация Ананьевского сельсовета | 1410,3 | 1415,8 | 1446,9 | 1446,9 | 1446,9 | 7166,8 |

- Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование подпрограммы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ИТОГО |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2020-2024 годы |  |  | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 2468,6 | 2522,3 | 2560,4 | 2680,4 | 2680,4 | 12912,1 |
|  |  |  | (1) Расходы бюджета сельсовета <*> | 2468,6 | 2522,3 | 2560,4 | 2680,4 | 2680,4 | 12912,1 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) расходы государст-венных внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | (6) федеральный бюджет <*****> | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | (7) юридически лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 958,3 | 1086,5 | 1093,5 | 1093,5 | 1093,5 | 5325,3 |
|  |  |  | (1) расходы бюджета сельсовета <*> | 958,3 | 1086,5 | 1093,5 | 1093,5 | 1093,5 | 5325,3 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) расходы государст-венных внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | (6) федеральный бюджет <*****> | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | (7) средства юридических лиц | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории Ананьевского сельсовета | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 721,7 | 839,1 | 872,1 | 872,1 | 872,1 | 4277,1 |
|  |  |  | (1) расходы бюджета сельсовета <*> | 721,7 | 839,1 | 872,1 | 872,1 | 872,1 | 4277,1 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) расходы государст- венных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (7) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов расположенных на территории Ананьевского сельсовета | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 102,3 | 112,5 | 123,8 | 123,8 | 123,8 | 586,2 |
|  |  |  | (1) расходы бюджета сельсовета <*> | 102,3 | 112,5 | 123,8 | 123,8 | 123,8 | 586,2 |
|  |  |  | (2)расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) расходы государст-венных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (7) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 |  | Прочие работы по благоустройству территории Ананьевского сельсовета | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 134,3 | 134,9 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 562,0 |
|  |  |  | (1) расходы бюджета сельсовета <*> | 134,3 | 134,9 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 562,0 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) расходы государст-венных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (7) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Под Прог рамма 2 |  | Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 180,0 |
|  |  |  | (1) расходы бюджета сельсовета <*> | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 180,0 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | (3)расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) расходы государст-венных внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | (6) федеральный бюджет <*****> | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | (7) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  | Содержание и ремонт памятников погибшим воинам | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 180,0 |
|  |  |  | (1) расходы бюджета сельсовета <*> | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 180,0 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) расходы государст-венных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (7) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 |  | Уборка, благоустройство территорий кладбищ | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (1) расходы бюджета сельсовета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) расходы государст-венных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (7) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | Обеспечение реализации муниципальной Программы | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) - Расходы бюджета сельсовета (2) расходы бюджета Княгининского района <**> (3)расходы бюджета Нижегородской области <***> (4) расходы государст-венных внебюджетных фондов РФ (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов (6) федеральный бюджет <*****> (7) средства юридических лиц (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 1410,3 1410,3 - | 1415,8 1415,8 - | 1446,9 1446,9 - | 1446,9 1446,9 - | 1446,9 1446,9 - | 7166,8 7166,8 |
| Мероприятие 3.1 |  | Содержание и обеспечение деятельности аппарата управления | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 1410,3 | 1415,8 | 1446,9 | 1446,9 | 1446,9 | 7166,8 |
|  |  |  | (1) расходы бюджета сельсовета <*> | 1410,3 | 1415,8 | 1446,9 | 1446,9 | 1446,9 | 7166,8 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4) расходы государст-венных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (7) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Благоустройство населенных пунктов  Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области»

(далее – Подпрограмма)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Администрации Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы | Соисполнители отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы | Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать комплексный подход. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Ананьевского сельсовета; - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; - организация взаимодействия между предприятиями и организациями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - восстановление и реконструкция уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах; |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в один этап. Период реализации Подпрограммы – 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области | Годы реализации Подпрограммы |  |  |  |  | Итого за период реализации Подпрограммы |
|  |  | 2020 тыс.руб. | 2021 тыс.руб. | 2022 тыс.руб. | 2023 тыс.руб. | 2024 тыс.руб. | Всего, тыс.рублей |
|  |  | 958,3 | 1086,5 | 1093,5 | 1093,5 | 1093,5 | 5325,3 |
| Индикаторы достижения цели | Индикаторы достижения цели: 1. Количество приобретенных светильников и ламп уличного освещения 2. Количество контейнерных площадок, очищаемых от снега в зимний период 3. Количество обкашиваемых населенных пунктов в летний период - 4. Количество обслуживаемых колодцев |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.1.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать комплексный подход. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения  является государственной задачей и предполагает создание особой институционально-функциональной системы, которая с определенной долей условности может быть названа государственно-правовой системой обеспечения безопасности гражданского населения.

Вышеназванные обстоятельства свидетельствуют об актуальности разработки настоящей Программы.

3.1.2.2.  Цели и задачи

Основными целями и задачами Программы являются:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Ананьевского сельсовета;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- организация взаимодействия между предприятиями и организациями     при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации   Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2024   годов  в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий  Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 муниципальной Программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели  Подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в таблице 2 муниципальной Программы.

3.1.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет бюджета Ананьевского сельсовета Княгининского района   представлено в таблице 3.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 4.

3.2. Подпрограмма 2 «Содержания  кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете  Княгининского района Нижегородской области»

(далее – Подпрограмма)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Администрация Ананьевского сельсовета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы | Соисполнители отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ и памятников погибшим воинам. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ и памятников погибших воинов. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в один этап. Период реализации Подпрограммы – 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области | Годы реализации Подпрограммы |  |  |  |  | Итого за период реализации Подпрограммы |
|  |  | 2020 тыс.руб. | 2021 тыс.руб. | 2022 тыс.руб. | 2023 тыс.руб. | 2024 тыс.руб. | Всего, тыс.рублей |
|  |  | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 |
| Индикаторы достижения цели | 1. Количество обслуживаемых памятников погибшим воинам 2. Количество обслуживаемых кладбищ |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.2.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

Повышение уровня  благоустройства и санитарного содержания кладбищ  и памятников погибшим воинам, расположенным на территории поселения.

3.2.2.2.  Цели и задачи

Цель Программы:

Обслуживание памятников погибшим воинам, обслуживание, акарицидная обработка и барьерная дератизация  кладбищ.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации  Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2024   годов  в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий  Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 муниципальной Программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели  Подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в таблице 2 муниципальной Программы.

3.2.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет бюджета Ананьевского сельсовета Княгининского района   представлено в таблице 3.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 4.

3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной Программы» (далее – Подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной Программы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Администрация Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в один этап. Период реализации Подпрограммы – 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета | Обеспечение реализации муниципальной Программы | Годы реализации Подпрограммы |  |  |  |  | Итого за период реализации подпрограммы |
|  |  | 2020 тыс.руб. | 2021 тыс.руб. | 2022 тыс.руб. | 2023 тыс.руб. | 2024 тыс.руб. | Всего, тыс.рублей |
|  |  | 1410,3 | 1415,8 | 1446,9 | 1446,9 | 1446,9 | 7166,8 |
| Индикаторы достижения цели | Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной Программой и ее подпрограммами. |  |  |  |  |  |  |

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.3.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

Расходы на обеспечение создания условий реализации муниципальной программы (содержание муниципального заказчика-координатора муниципальной программы) отражены в муниципальной программе Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Развитие благоустройства территории  Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» на 2020-2024 годы.